宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站财政项目支出

绩效自评报告

(宁东基地环境监测能力提升设备采购)

（生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金150万元）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对宁东基地环境监测能力提升设备采购项目（生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金150万元）开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

该项目总预算300万元，其中管委会财政预算150万元，生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金150万元。截止2022年年底，支付119.12万元，执行率为39.71%。

偏差原因：该项目于2021年6月完成审批，7月完成招投标，因疫情原因仪器设备、安装工程师到位较晚，但是按照合同和验收程序，设备需要经过开箱验收、调试验收、安装验收、实验室初次验收和专家最终验收，截止目前，仪器设备仅支付合同预付款，已全部验收完毕。

按照10分值自评，自评得分为3.97分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

2022年，按照计划共购置2台（套）仪器设备，分别是1套便携式气象色谱-质朴联用仪及配套设备、1套便携式多组分气体应急测试仪。自评得分10分。

2.质量指标

目前便携式气象色谱-质朴联用仪及配套设备、便携式多组分气体应急测试仪已完成开箱验收、调试验收、安装验收、实验室初次验收和专家最终验收。自评得分10分。

3.时效指标

在2022年12月31日前完成购置1套便携式气象色谱-质朴联用仪及配套设备，1套便携式多组分气体应急测试仪。自评得分10分。

4. 成本指标

购置1套便携式气象色谱-质朴联用仪及配套设备，1套便携式多组分气体应急测试仪合同金额297.8万元，不超过300万元。自评得分10分。

（二）效益指标

1.经济效益指标

无

2.社会效益指标

设备安装使用后可实现填补宁东基地挥发性有机污染物应急监测的空白，提升宁东基地环境监测能力，满足环境管理的需求。自评得分10分。

3.生态效益指标

设备安装使用后可实现填补宁东基地挥发性有机污染物应急监测的空白，提升宁东基地环境监测能力，满足环境管理的需求。自评得分10分。

4.可持续影响指标

设备安装使用后可实现填补宁东基地挥发性有机污染物应急监测的空白，提升宁东基地环境监测能力，满足环境管理的需求。自评得分10分。

（三）满意度指标

目前便携式气象色谱-质朴联用仪及配套设备、便携式多组分气体应急测试仪已完成开箱验收、调试验收、安装验收、实验室初次验收和专家最终验收。自评得分10分。