宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站

财政项目支出绩效自评报告

（能力建设设备采购）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对5680400元设备配套资金开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

该项目2022年总预算是5680400元，其中上年结转资金3200400元，管委会财政预算2480000元，截止12月底，未完成支付，执行率为0%。

偏差原因：由于该项目所涉及仪器于2021年11月-12月陆续到位，按照合同和验收程序，设备需要按照开箱验收、调试验收、安装验收、实验室初次验收和专家最终验收，以及受2022年疫情反复影响，截至目前，只有3台仪器已完成验收，但是正在与供货商履行签批程序，所以实际支付费用为0。

按照10分值自评，自评得分为0分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

2022年，受疫情影响，只组织验收了三标段相关仪器，分别为高效液相萃取仪、液相色谱仪、电感耦合等离子体。自评得分2.5分。

2.质量指标

2022年，受疫情影响，只组织验收了三标段相关仪器，分别为高效液相萃取仪、液相色谱仪、电感耦合等离子体。自评得分2.5分。

3.时效指标

2022年，受疫情影响，只组织验收了三标段相关仪器，分别为高效液相萃取仪、液相色谱仪、电感耦合等离子体。自评得分2.5分。

4. 成本指标

由于受2022年疫情影响，只验收了3台设备，目前正在与供货商履行签批程序，暂未支付费用。自评得分0分。

（二）效益指标

1.社会效益指标

12台设备安装使用后可实现填补宁东基地挥发性有机污染物监测的空白，提升重金属分析能力，为宁东基地高质量积极发展保驾护航。满足环境管理的需求，符合人民群众对美好生活的需求。自评得分10分。

2.生态效益指标

有效支撑宁东基地生态环境管理水平再上台阶。自评得分10分。

3.可持续影响指标

满足日常工作业务需求，能够产出监测数据，对宁东生态环境工作起到支撑作用。自评得分10分。

（三）满意度指标

受疫情影响，只有3台仪器通过验收。自评得分2.5分。